Cronograma de actividades para o terceiro projecto

| Id | Etapa | Descrição Técnica | Tempo Estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kickoff & Requisitos | Definição de Escopo, Stack Tecnológica e Critérios de Analise | 2 dias |
| 2 | Arquitetura & Design | Modelagem de Dados e Diagramas | 4 dias |
| 3 | Setup & Ambiente | Configuração de Servidores, Banco de Dados e CI/CD. | 1 dia |
| 4 | Sprint de Dev (1..N) | Ciclos de desenvolvimento com revisões semanais (Sprints). | 1-2 Semanas |
| 5 | QA & Estabilização | Testes internos, correção de bugs críticos e segurança. | 3 dias |
| 6 | Beta/UAT | Lançamento para público restrito e coleta de feedbacks | 5 dias |
| 7 | Lançamento Final | Deploy oficial e monitoramento de pós-lançamento. | 1 dia |